## Slide 1: Oberstufenprojekt Protokoll und Beschluss Anwendung
Gruppe 3:
Gede, Gollnick, Kaden, Tenbrock

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Projektvorsellung
Analyse
Projektplanung
Enturfsphase
Implementation
Testphase
Nutzung
Fazit

## Slide 3: Das Projekt
Entwicklung einer Protokoll und Beschluss Anwendung

## Slide 4: Analyse
Ermittlung des Ist-Zustandes
Anforderung wurden dem Lastenheft

## Slide 5
Phase | Dauer in Stunden
Planung | 15
Vorbereitung | 15
Implementierung | 26
Dokumentation | 14
Puffer | 2
Summe | 72

## Slide 6: Ressourcenlplan
Software:
  Visual Studio Code
  Github
  Office
  FDP Tool
  IES
Hardware:
  GSO Rechner
  Laptops
https://de.wikipedia.org

## Slide 7: Kostenplanung
Soll-Kosten: 8558€
Ist-Kosten: 8514€
Abweichung: 44€

## Slide 8
Aktivitätsdiagramm (Ausschnitt)

## Slide 9
Sequenzdiagramm (Ausschnitt)

## Slide 10
Soll-Ist-Vergleich

## Slide 11
Was wurde getestet
Testdaten in Datenbank
  Lehrer
  Protokolle
  Gruppen
  TOPs
Zugriff von überall
  Zuhause, Windows
  Zuhause, Linux
  Schule, Windows
  Unterwegs, Android
  Unterwegs, iOS
Notes: TOP = TagesOrdnungsPunkt

## Slide 12
Fazit
pixabay.com (Copyright freie Bilder)
        Zielerreichung
        Gewonnene Kenntnisse