## Slide 1: Protokoll und Beschluss Anwendung
Gruppe 3:
Michael Gede, Pascal Gollnick
Oliver Kaden, Lars Tenbrock

## Slide 2: Inhalt
Die Aufgabe
Analyse
Planung
Entwurf
Implementation
Testphase
Fazit

## Slide 3: Die Aufgabe
Entwicklung einer Protokoll und Beschluss Anwendung
Unterstützung der Lehrer

## Slide 4: Analyse
Ermittlung des Ist-Zustandes
Anforderung wurden dem Lastenheft
Handschriftlich geführte Protokolle
oft unübersichtlich / und schlecht nachvollziehbar
Ablage
Datensicherung / Zugriff

## Slide 5: Zeitplanung
Phase | Dauer in Stunden | Bearbeiter
Planung | 15 | Alle
Vorbereitung | 15 | Alle
Implementierung | 26 | Tenbrock, Gollnick, Kaden
Dokumentation | 14 | Gede
Puffer | 2 | /
Summe | 72 | /
Planung
Vorbereitung
Implementierung
Dokumentation
1
2
3
4
5
Puffer

## Slide 6: Verwendete Werkzeuge
Software:
  Visual Studio Code
  GitHub
  Office
  FTP Tool
  IIS
Hardware:
  GSO Rechner
  Laptops
https://de.wikipedia.org

## Slide 7: Kostenplan
Chart: 
| 43416 | 43417 | 43418 | 43419 | 43420
Plankosten | 2640 | 3784 | 4470 | 6010 | 8558
Ist-Kosten | 2420 | 3740 | 4426 | 5966 | 8514
Vergleich
Plankosten: 8.558 €
Tatsächliche Kosten: 8.514 €
Abweichung: 44 €

## Slide 8: Ergebnisse
Aktivitäten
Sequenzen
ERD

## Slide 9: Soll-Ist-Vergleich

## Slide 10: Was wurde getestet
Zugriff von überall
  Zuhause, Windows
  Zuhause, Linux
  Schule, Windows
  Unterwegs, Android & iOS
Testdaten in Datenbank
Lehrer
  Protokolle
  Gruppen
  TOPs
Alle obengenannten Testfälle wurden erfolgreich getestet

## Slide 11: Fazit
Zielerreichung
Gewonnene Kenntnisse
pixabay.com (Copyright freie Bilder)