## Slide 1: Spieletheorie Projekt

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Projektvorstellung
Analyse
Projektplanung
Entwurfsphase
Implementation
Testphase
Nutzung
Auswertung
Fazit

## Slide 3: Projektziel
Entwicklung eines MauMau Kartenspiels für die Untersuchung der Spieletheorie.
Darstellung der Auswirkungen bei der Veränderung von Parameter.

## Slide 4: Analyse
Ermittlung des Ist-Zustandes
Anforderung wurden dem Lastenheft entnommen
Analyse der MauMau Spielregeln

## Slide 5: Zeitplanung
Phase | Dauer in Stunden
Analyse | 6
Entwurf | 8
Implementierung | 30
Abnahme | 8
Dokumentation | 16
Puffer | 4
Summe | 72

## Slide 6: Ressourcenplan
Windows Server 2012 R2
Visual Studio 2013

## Slide 7: Kostenplanung
Name | Zeitaufwand in Stunden | Stundensatz | Kosten
Michael Gede | 72 | 44,00€ | 3.168,00€
Gesamt | / | / | 3.168,00€

## Slide 8: Entwurfsphase
Ereignis gesteuerte Prozesskette
Anzahl wurde angegeben
Spieleranzahl wird benötigt
Spielernamen angeben
Spielernamen wurden angegeben
Karten wurden gemischt
Karten mischen
Karten verteilen
Karten wurden verteilt
Eine Karte wird aufgedeckt

## Slide 9: Klassendiagramm

## Slide 10: Sequenzdiagramm
Kartenstapel
Modus wählen
Anzahl Spieler angeben
Karten
Karten Ziehen
Mischen
Spieler
Main wird gestartet
Notes: Zur darstellung der Interaktionen, Ablauf der Interaktionen

## Slide 11: Soll-/Ist-Vergleich
Kriterium | Beschreibung | Status
MauMau Basis | Ein funktionierendes MauMau Spiel (Grundregeln) | Erfüllt
Benutzereingaben | Wählbare Spieleranzahl und Namen | Erfüllt
KI Spieler | Spielen gegeneinander | Erfüllt
Strategien | Spieler wählen eine Strategie aus einem Strategienpool | Erfüllt
Tschau Sepp Spielmodus | Es werden die Tschau Sepp Regeln verwendet | Erfüllt
Veränderbares Kartenblatt | Der Anwender kann ein individuelles Kartenblatt zusammenstellen | Nicht erfüllt

## Slide 12: Untersuchung der Spieletheorie
Entscheidungssituation mit mehreren Beteiligten
Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen das Spiel

## Slide 13: Was wurde getestet
Parameter Veränderungen
  Spieleranzahl
  Spielkartenanzahl
  Spielvariante
  Siegesbedingungen
  Strategien
  Auswirkungen der Veränderungen
Notes: Rundenanzahl als messwert / rundenanzahl = spiel länge

## Slide 14
Im Durchschnitt
16,02 | 25,88
Notes: Differenz von 9,86 Runden

## Slide 15: Tschau Sepp
Notes: Tschau sepp hat von grund aus eine längere spielzeit
Farbstrategie gewinnt

## Slide 16: Fazit
        Zielerreichung
        Gewonnene Kenntnisse
pixabay.com (Copyright freie Bilder)