## Slide 1: Protokoll und Beschluss Anwendung
Gruppe 3:
Michael Gede, Pascal Gollnick
Oliver Kaden, Lars Tenbrock

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Das Projekt
Analyse
Projektplanung
Entwurfsphase
Implementation
Testphase
Fazit

## Slide 3: Das Projekt
Entwicklung einer Protokoll und Beschluss Anwendung
Unterstützung der Lehrer

## Slide 4: Analyse
Ermittlung des Ist-Zustandes
Anforderung wurden dem Lastenheft

## Slide 5: Zeitplanung
Phase | Dauer in Stunden
Planung | 15
Vorbereitung | 15
Implementierung | 26
Dokumentation | 14
Puffer | 2
Summe | 72

## Slide 6: Ressourcenplan
Software:
  Visual Studio Code
  GitHub
  Office
  FTP Tool
  IES
Hardware:
  GSO Rechner
  Laptops
https://de.wikipedia.org

## Slide 7: Kostenplan
Soll-Kosten: 8558€
Ist-Kosten: 8514€
Abweichung: 44€

## Slide 8: Aktivitätsdiagramm

## Slide 9: Sequenzdiagramm

## Slide 10: ERD

## Slide 11: Soll-Ist-Vergleich

## Slide 12: Was wurde getestet
Testdaten in Datenbank
  Lehrer
  Protokolle
  Gruppen
  TOPs
Zugriff von überall
  Zuhause, Windows
  Zuhause, Linux
  Schule, Windows
  Unterwegs, Android & iOS

## Slide 13: Fazit
Zielerreichung
Gewonnene Kenntnisse
pixabay.com (Copyright freie Bilder)